OBČINA ORMOŽ

PTUJSKA CESTA 6

2270 ORMOŽ

(izvajalec javnega naročila, sofinancer za sklope 1 - 6, ter naročnik za sklopa 7 – 8)

Naročniki:

Sklop 1: Krajevna skupnost Ormož, Skolibrova 17, 2270 Ormož

Sklop 2: Krajevna skupnost Ivanjkovci, Ivanjkovci 1, 2259 Ivanjkovci

Sklop 3: Krajevna skupnost Miklavž, Miklavž pri Ormožu 35, 2275 Miklavž pri Ormožu

Sklop 4: Krajevna skupnost Kog, Kog 7, 2276 Kog

Sklop 5: Krajevna skupnost Velika Nedelja, Velika Nedelja 7, 2274 Velika Nedelja

Sklop 6: Krajevna skupnost Podgorci, Podgorci 23b, 2273 Podgorci

Sklop 7: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270, 2270 Ormož

Sklop 8: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270, 2270 Ormož

## DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

# Asfaltiranje udarnih jam na cestah in investicijsko vzdrževanje cest

Sklop 1: Asfaltiranje udarnih jam na cestah - Krajevna skupnost Ormož,

Sklop 2: Asfaltiranje udarnih jam na cestah - Krajevna skupnost Ivanjkovci,

Sklop 3: Asfaltiranje udarnih jam na cestah - Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu,

Sklop 4: Asfaltiranje udarnih jam na cestah - Krajevna skupnost Kog,

Sklop 5: Asfaltiranje udarnih jam na cestah - Krajevna skupnost Velika Nedelja,

Sklop 6: Asfaltiranje udarnih jam na cestah-  Krajevna skupnost Podgorci,

Sklop 7: Investicijsko vzdrževanje cest – mesto Ormož - Občina Ormož,

Sklop 8: Investicijsko vzdrževanje cest  - Obnova vozišča LK 304381 Opekarniška cesta v dolžini 870m - Občina Ormož.

# Številka: 430-14/2018 04/81

# Ormož, dne 28.02.2018

# OBČINA ORMOŽ

Ptujska c. 6

2270 ORMOŽ

# Številka: 430-14/2018 04/81

# Ormož, dne 28.02.2018

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

V skladu s 67. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3)

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe

- Ponudba

- Drugi obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe

- Navedba vrste finančnih zavarovanj

- Predračun

- Tehnične specifikacije – opis opreme – splošni pogoji

- Vzorec pogodbe

###### Žig

###### OBČINA ORMOŽ

# ŽUPAN

# Alojz SOK, dr.vet.med.

# OBČINA ORMOŽ

Ptujska c. 6

2270 ORMOŽ

# Številka: 430-14/2018 04/81

# Ormož, dne 28.02.2018

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na portalu javnih naročil  pod št. ob- _______z dne _________, je bilo objavljeno javno naročilo po postopku NAROČILA MALE VREDNOSTI v skladu s 47. členom ZJN-3.

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na to javno naročilo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Naročniki bodo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil skupno najnižjo ceno po predračunu za vse sklope in bo prevzel celoten obseg del.

Kontaktna oseba s strani naročnika je: Boris Novak

e-pošta: boris.novak@ormoz.si

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 20.03.2018 do 9. ure na naslov: OBČINA ORMOŽ, Ptujska c. 6, 2270 Ormož – glavna pisarna.

Javno odpiranje ponudb bo dne 20.03.2018 ob 10.00 uri v prostorih OBČINE ORMOŽ, Ptujska c. 6, 2270 Ormož v sejni sobi št. 15.

###### Žig

###### OBČINA ORMOŽ

# ŽUPAN

Alojz SOK, dr.vet.med.

# OBČINA ORMOŽ

Ptujska c. 6

2270 ORMOŽ

### NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM

### ZA IZDELAVO PONUDBE

#### člen

Naročnik Občina Ormož je na portalu javnih naročil pod št. ob- ____ z dne _______objavil javno naročilo po postopku NMV, predmet javnega razpisa:

# Asfaltiranje udarnih jam na cestah in investicijsko vzdrževanje cest

Sklop 1: Asfaltiranje udarnih jam na cestah - Krajevna skupnost Ormož,

Sklop 2: Asfaltiranje udarnih jam na cestah - Krajevna skupnost Ivanjkovci,

Sklop 3: Asfaltiranje udarnih jam na cestah - Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu,

Sklop 4: Asfaltiranje udarnih jam na cestah - Krajevna skupnost Kog,

Sklop 5: Asfaltiranje udarnih jam na cestah - Krajevna skupnost Velika Nedelja,

Sklop 6: Asfaltiranje udarnih jam na cestah-  Krajevna skupnost Podgorci,

Sklop 7: Investicijsko vzdrževanje cest – mesto Ormož - Občina Ormož,

Sklop 8: Investicijsko vzdrževanje cest  - Obnova vozišča LK 304381 Opekarniška cesta v dolžini 870m - Občina Ormož.

Gospodarski subjekt* mora ponuditi izvedbo celotnih gradbenih del po projektu.

Naročniki bodo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil skupno najnižjo ceno po predračunu za vse sklope in bo prevzel celoten obseg del.

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Izvajalec del bo za izvedena dela izstavil situacijo v višini 50% vrednosti naročniku - Krajevni skupnosti, in 50% vrednosti sofinancerju - Občini Ormož, razen za sklopa 7 in 8, kjer se izstavi v celoti na Občino Ormož.

#### člen

Gospodarski subjekt mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva, ki je lahko v tujem jeziku.

Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku, pa tuji jezik.

* »Gospodarski subjekt« pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopku javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev (6. točka, 1. odstavka, 2. člena ZJN-3)

** »Ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo (7. točka, 1. odstavka, 2. člena ZJN-3)

*** »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila (1. odstavek 94. člena ZJN-3)

#### člen

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane naslednje dokumente:

- ponudbo – obrazec ponudbe (OBR - 1);

- izjavo, o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (OBR - 2) (priloži se tudi za vsakega podizvajalca ali izvajalca v skupnem nastopu);

- izjavo o sodelovanju s podizvajalci (OBR - 3);

- podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca (OBR - 4);

- pooblastilo izvajalca naročniku za neposredno plačilo, v primeru da podizvajalec zahteva neposredno plačilo (OBR - 5);

- izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR - 6) (priloži se tudi za vsakega podizvajalca ali izvajalca v skupnem nastopu);

- dogovor o skupnem sodelovanju za vsakega podizvajalca ali izvajalca v skupnem nastopu;

- ostalo dokumentacijo iz VIII: člena navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe po zaporednih številkah; Potrdilo poslovne banke (OBR - 7, OBR - 8, OBR - 9, OBR -10), kopijo zavarovalne police ali pogodbe, (OBR - 11), Kopijo pogodbe o delu oziroma pogodbe o zaposlitvi za odgovornega vodjo del;

- dokumentacijo iz XII. člena navodil gospodarskih subjektom za izdelavo ponudbe po zaporednih številkah. (OBR - 12, OBR – 13, OBR - 14);

- krovna izjava gospodarskega subjekta (OBR – 15);

- izjava o dopustnih popravkih računskih napak (OBR-16);

- predračun / izpolnjen obrazec (OBR-17);

- oba parafirana in žigosana vzorca pogodbe (OBR - 18).

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca predložiti še naslednje dokumente:

- izjavo, o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (OBR - 2);

- izjavo o sodelovanju s podizvajalci (OBR - 3);

- podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca (OBR - 4);

- pooblastilo izvajalca naročniku za neposredno plačilo, v primeru da podizvajalec zahteva neposredno plačilo (OBR - 5);

- izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR - 6);

- dogovor o skupnem sodelovanju za vsakega podizvajalca.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- izjavo, o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (OBR - 2);

- izjavo o sodelovanju z izvajalci v skupnem nastopu (OBR - 3);

- izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR - 6);

- pooblastilo za podpis skupne ponudbe;

- dogovor o skupnem sodelovanju za vsakega izvajalca v skupnem nastopu.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

#### člen

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme gospodarski subjekt zahtevati preko Portala javnih naročil.

Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz V. člena navodil gospodarskim subjektom.

Sestanek z gospodarskimi subjekti je možen po predhodnem telefonskem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.

#### člen

Skrajni rok, do katerega gospodarski subjekt še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo je 12.03.2018 do 10.00 ure.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana v pisni obliki. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo gospodarskim subjektom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in gospodarskih subjektov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

#### člen

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:

OBČINA ORMOŽ

Ptujska c. 6

2270 ORMOŽ

Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA« in številka objave javnega naročila na portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.

Če bo ponudba predložena po poteku roka za predložitev ponudbe, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo naročnik ne bo prevzel oziroma jo bo neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k naročniku po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo po odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

#### člen

Gospodarski subjekt mora ponuditi dela po tehnični specifikaciji naročnika:

- vse razpisane vrste gradenj, blaga ali storitev.

#### člen

Pogoji za priznanje sposobnosti

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk A.1. in A.2. in A.4. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk A.1., A.2. in A.4. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavi.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem.

Pri NMV naročniku ni treba preverjati obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

A. Osnovna sposobnost ponudnika

A.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

# terorizem (108. člen KZ-1),

# financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

# ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

# novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

# spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

# trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

# sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

# kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

# goljufija (211. člen KZ-1),

# protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

# povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

# oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

# poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

# goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

# preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

# preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

# preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

# neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

# neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

# ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

# izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

# zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

# zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

# zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

# zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

# nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

# nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

# ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

# ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

# pranje denarja (245. člen KZ-1),

# zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

# uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

# izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

# davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

# tihotapstvo (250. člen KZ-1),

# zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

# oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

# izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

# jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

# dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

# sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

# dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

# hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež ponudnik, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev ali izjava.

A.2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: Potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali izjava.

A.3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: Vpogled v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami ali izjava.

A.4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo: Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali izjava.

A.5. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena zakona (izpolnjevanje veljavnih obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava).

A.6. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

A.7. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta (kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije).

A.8. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve.

A.9. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi.

A.10. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi.

A.11. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

A.12. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom zakona.

A.13. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Dokazilo za točke A.5. do A.13.: Izjava gospodarskega subjekta (OBR - 4)

B. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

B.1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: Izpis iz registra

C. Ekonomska in finančna sposobnost gospodarskega subjekta:

C.1. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.

Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

C.2. Da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok.

Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta o plačilnih pogojih (OBR - 7)

D. Tehnične in kadrovske sposobnosti

D.1. Da je gospodarski subjekt v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe že izvedel gradnjo objekta nizkih gradenj v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR z DDV.

Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta in potrdilo naročnika (OBR - 8 in OBR - 9).

D.2. Da gospodarski subjekt razpolaga s strokovnim kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila.

Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta, seznam strokovnega kadra in seznam razpoložljive opreme (OBR - 10).

D.3. Da gospodarski subjekt predloži pogodbo o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33. členom ZGO-1.

Dokazilo: Kopija zavarovalne police ali pogodbe

D.4. Da gospodarski subjekt razpolaga z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 77. členu Zakona o graditvi objektov.

Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del (OBR - 11), kopijo pogodbe o delu oziroma pogodbe o zaposlitvi.

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz člena in predložili ustrezna dokazila.

Ponudnik, ki ne izpolnjuje pogojev iz tega člena bo izključen iz postopka.

- člen

Ponudba s podizvajalci:

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v izjavi o sodelovanju s podizvajalci (OBR-3 druga tabela) in podatkih o podizvajalcu (OBR-4) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi zahtevane podatke in dokumente.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke A. in B. VIII. člena te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za naslednje situacije, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke, in sicer za:

- javna naročila blaga,

- podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

#### člen

Gospodarski subjekti morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji gospodarskih subjektov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

#### člen

Gospodarski subjekt mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih.

Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate.

Ponudnik mora DDV posebej prikazati.

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljena najnižja končna cena ponudbenega predračuna.

Cene iz ponudbenega predračuna so nespremenljive.

#### člen

Ponudnik mora  predložiti:

1. Originalno garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe v višini 3.000,00 EUR, izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije (OBR – 12).

2. Izjavo, da bo gospodarski subjekt zagotovil ustrezno obliko finančnega zavarovanja (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe, v kolikor bo izbran na javnem razpisu. (OBR - 13),

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici je moral gospodarski subjekt izročiti naročniku najkasneje v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Predloženo finančno zavarovanje ne sme odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska, kot ga določi naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Sklenjena pogodba postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla. Če izvajalec del ne bo izpolnil svoje pogodbene obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, bo naročnik unovčil instrument finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje mora biti v višini 10 % od vrednosti pogodbe in mora veljati še vsaj 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, gradbenega dela ali storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici ne sme po vsebini bistveno odstopati od vzorca bančne garancije iz razpisne dokumentacije (OBR – 13A).

3. Izjavo, da bo gospodarski subjekt zagotovil ustrezno obliko finančnega zavarovanja (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od vrednosti posla, v kolikor bo izbran na javnem razpisu. (OBR 14)

Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici je dolžan izvajalec izročiti naročniku po primopredaji, vendar še pred potekom garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in plačilom končne situacije.

Garancijski znesek znaša 5 % od vrednosti posla, za katerega se daje. Rok trajanja garancije mora biti en dan daljši kot je garancijski rok, ki je določen v pogodbi.

Predloženo finančno zavarovanje ne sme odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije (OBR -  14 A).

4. Krovno izjavo gospodarskega subjekta, s katero izjavlja:

|  | da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom; |
| --- | --- |
|  | da vse navedbe, ki so jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajejo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah; |
|  | da v primeru tega javnega naročila niso, skupaj s podizvajalci oz. izvajalci v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z njimi pri pripravi ponudbe; |
|  | da jim zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila; |
|  | da imajo plačane zapadle prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in prispevke za poškodbe pri delu; |
|  | da bodo strokovnjaki, ki jih navajajo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila; |
|  | da bodo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bodo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagajo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi; |
|  | da njihova družba (podjetje ipd.) nima omejitve poslovanja z naročnikom v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2), ki določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved velja smiselno tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnem naročanju ter za koncesije in druge oblike javno - zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč. |

- da bodo v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu, na poziv naročnika posredovali podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Podatke  bodo posredovali naročniku v roku osmih (8) dni od prejema poziva.

- da bodo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo;

- da soglašajo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- da ponujajo vsa razpisana dela oz. razpisano blago v skladu z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji;

- da bodo dela izvedli v ponujenem roku;

- da so seznanjeni z obstoječo dokumentacijo, s predvideno lokacijo izvajanja del ter predvidenim načinom izvedbe ter so si ogledali obstoječe stanjem na terenu;

- da so seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, le-to objaviti na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15);

- da bodo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bodo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- da se v celoti strinjajo in sprejemajo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- da so ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- da so v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- da ne bodo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bodo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da so podali samo resnične oziroma verodostojne izjave. (OBR-15)

5. Izjavo o dopustnih popravkih računskih napak, s katero izjavlja, da sme naročnik v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 popraviti očitne računske napake v ponudbi (OBR - 16).

#### člen

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

#### člen

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v OBR-3 (druga tabela) navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk A., B. in C. VIII. člena teh navodil.

#### člen

Gospodarski subjekt mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše pogodbo.

#### člen

Ponudba mora veljati do vključno 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

#### člen

Gospodarski subjekt mora  oba priložena vzorca pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati.

XVII.     člen

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

##### XVIII.     člen

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

##### XIX.     člen

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali  razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivale na nepristranskost revizijske komisije.

##### XX.     člen

Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

XXI.     člen

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika Zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.

Na javnem odpiranju ponudb lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali njegov pooblaščenec, ki je dolžan komisiji izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Pooblaščenci ponudnikov, ki komisiji ne predložijo pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb in drugi prisotni ne morejo dajati pripomb.

Komisija na javnem odpiranju ponudb prebere naziv ponudnika in ponudbeno ceno.

O odpiranju ponudb komisija sproti vodi zapisnik po zaporednih številkah ponudb.

XXII.     člen

Dopustne dopolnitve ponudb:

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

##### XXIII.     člen

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

XXIV.     člen

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3 (izvedba javnih naročil s podizvajalcem).

XXV.     člen

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 63/2013; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- očitane kršitve,

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur.l. RS št. 43/2011 in 63/2013) vloži:

- vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda,

- zagovornik javnega interesa.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na transakcijski račun pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Taksa znaša 2.500 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v postopku NMV.

Taksa znaša dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe za javno naročilo (z DDV), vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila.

Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru preteka roka, določenega za predložitev ponudb, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Zgoraj navedenega zahtevka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb.

Zoper obvestilo o izboru lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 5 delovnih dni od dneva prejema odločitve.

Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti Ministrstvo za finance.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom in overjen s kvalificiranim potrdilom.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

###### Žig

###### OBČINA ORMOŽ

# ŽUPAN

Alojz SOK, dr.vet.med.

OBR - 1

###### Gospodarski subjekt:_____________________

Naročnik:____________________________________

### P O N U D B A

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v na portalu javnih naročil  pod št. ob- _______z dne _________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

- Podatki o gospodarskem subjektu

Firma oziroma ime:

Zakoniti zastopnik:

Identifikacijska št. za DDV:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Elektronska pošta:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Pristojni davčni urad:

Ponudnik je MSP (MSP kot je opredeljeno v Priporočilu komisije 2003/361/ES):    DA     NE

- Ponudbena cena

| Sklop 1 – KS Ormož Asfaltiranje udarnih jam | V EUR |
| --- | --- |
| ponudbena cena je (brez DDV) |  |
| DDV ______ % |  |
| ponudbena cena z DDV |  |

Z besedo:_______________________________________________________ __/100

| Sklop 2 – KS Ivanjkovci Asfaltiranje udarnih jam | V EUR |
| --- | --- |
| ponudbena cena je (brez DDV) |  |
| DDV ______ % |  |
| ponudbena cena z DDV |  |

Z besedo:_______________________________________________________ __/100

| Sklop 3 – KS Miklavž pri Ormožu Ormožu Asfaltiranje udarnih jam | V EUR |
| --- | --- |
| ponudbena cena je (brez DDV) |  |
| DDV ______ % |  |
| ponudbena cena z DDV |  |

Z besedo:_______________________________________________________ __/100

| Sklop 4 – KS Kog Asfaltiranje udarnih jam | V EUR |
| --- | --- |
| ponudbena cena je (brez DDV) |  |
| DDV ______ % |  |
| ponudbena cena z DDV |  |

Z besedo:_______________________________________________________ __/100

| Sklop 5 – KS Velika Nedelja Asfaltiranje udarnih jam | V EUR |
| --- | --- |
| ponudbena cena je (brez DDV) |  |
| DDV ______ % |  |
| ponudbena cena z DDV |  |

Z besedo:_______________________________________________________ __/100

| Sklop 6 – KS Podgorci Asfaltiranje udarnih jam | V EUR |
| --- | --- |
| ponudbena cena je (brez DDV) |  |
| DDV ______ % |  |
| ponudbena cena z DDV |  |

Z besedo:_______________________________________________________ __/100

| Sklop 7 – Občina Ormož Asfaltiranje udarnih jam | V EUR |
| --- | --- |
| ponudbena cena je (brez DDV) |  |
| DDV ______ % |  |
| ponudbena cena z DDV |  |

Z besedo:_______________________________________________________ __/100

| Sklop 8 – Občina Ormož Investicijsko vzdrževanje cest | V EUR |
| --- | --- |
| ponudbena cena je (brez DDV) |  |
| DDV ______ % |  |
| ponudbena cena z DDV |  |

Z besedo:_______________________________________________________ __/100

# PONUDBENA CENA ZA CELOTNO NAROČILO – za vseh 8 sklopov

CENA	 V EUR				DAVEK				SKUPAJ

|  |  | EUR |
| --- | --- | --- |

z besedo: ___________________________________________________________________

03. Rok začetka in končanja izvajanja storitev, dobave blaga, gradnje

Rok začetka izvajanja storitev oz. dobave blaga je predvidoma od _______. Rok  zaključka je predvidoma za asfaltiranje udarnih jam _____________ in za investicijsko vzdrževanje cest ________________.

04. Veljavnost ponudbe

Naša ponudba ostaja v veljavi do _____________ 20__ (navesti datum!!).

05. Način predložitve ponudbe

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

- samostojno, kot samostojen ponudnik

- s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci

- skupno ponudbo, kot partner v skupini ponudnikov

Kraj in datum:                                       Žig:                                                     Podpis:

_______________                                                                                    _____________

OBR – 2

Gospodarski subjekt: __________________________

Naročnik: ______________________________

IZJAVA

Gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz VIII. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.

Izjavljamo,

1. da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejan navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

2. da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več, in da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

3. da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

4. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

5. da nismo na kakršen koli način kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena zakona (izpolnjevanje veljavnih obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);

6. da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

7. da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

8. da z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;

9. da ne obstaja nobeno nasprotje interesov;

10. da ne izkrivljamo konkurence zaradi predhodnega sodelovanja pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom zakona;

11. da se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

12. da ne bomo dajali resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, in bomo te informacije tudi razkrili, ter da bomo predložili dokazila, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom zakona;

13. da ne bomo poskušali neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložili zavajajočih informacij, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno štev.:_______, oz. na osnovi vpisa pri v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava ___________ številka ____________.

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona _________________ pridobili ustrezno dovoljenje, štev.:________ izdano pri ________________, dne ___________ in smo člani naslednje organizacije._________________________________(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila z vsemi popravki in dopolnitvami razpisne dokumentacije, vključno z določili vzorca pogodbe;

- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih petih letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:_________________________________________________________________________

Objavljen na portalu javnih naročil z dne __________pod št. ob-_______ .

Priloge za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

- dokazilo ali zaprisežena izjava.

Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo naročnika izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili.

Dovoljujemo naročniku _________________________, da lahko za namene javnega naročila _______________________________________, objavljenega na portalu javnih naročil, z dne ____________, pod št. ob-__________ , pridobi podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Zavezujemo se na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

Datum:_________________				                Žig in podpis ponudnika:

OBR – 3

Gospodarski subjekt: __________________________

Naročnik: ______________________________

I  Z  J  A  V  A

O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

(opomba: v primeru, da ponudnik  na OBR-1 obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

| št. | naziv podizvajalca | naslov podizvajalca |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

I  Z  J  A  V  A

O SODELOVANJU Z IZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu:

(opomba: v primeru, da ponudnik  na OBR-1 obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval z izvajalci v skupnem nastopu, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

| št. | naziv izvajalca | naslov izvajalca |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Datum:_________________				                Žig in podpis ponudnika:

OBR – 4

PODATKI O PODIZVAJALCU IN IZJAVA PODIZVAJALCA

(IZPOLNI PODIZVAJALEC)

Naziv podizvajalca:

Naslov podizvajalca, poštna številka in pošta:

Telefonska številka:

Številka telefaksa:

Elektronski naslov podizvajalca:

Matična številka:

ID za DDV:

Pristojni finančni urad:

Številka transakcijskega računa:

Banka:

Zakoniti zastopnik podizvajalca:

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

KOLIČINA, KI  JO PREVZEMA PODIZVAJALEC:

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

VREDNOST del, ki jih prevzema podizvajalec:

| element | znesek v EUR |
| --- | --- |
| vrednost brez DDV |  |
| DDV – 22% |  |
| skupna vrednost z DDV |  |
| delež v % glede na vrednost ponudbe |  |

KRAJ IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA	:	__________________________

ROK IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA	:	___________________________

IZJAVA PODIZVAJALCA V ZVEZI S PLAČILI

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna, le če kot podizvajalec to zahtevamo. Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi tega javnega naročila v kateri nastopamo kot podizvajalec:

opomba: obvezno ustrezno označiti

zahtevamo neposredno plačilo:			DA			NE

| DA – zahtevamo neposredno plačilo | NE – ne zahtevamo neposrednega plačila |
| --- | --- |
| Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudniku (izvajalcu) pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik (izvajalec) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (izvajalec). | Plačilo za izvedeno delo bomo prejemali s strani ponudnika (izvajalca). Seznanjeni smo, da mora ponudnik (izvajalec) najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli. |

kraj:	____________________				ime in priimek zakonitega

zastopnika podizvajalca

datum:	____________________		             žig

________________________

Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi mora izpolniti obrazec Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v tabeli na OBR-3.

Zaradi večjega števila podizvajalcev ponudnik obrazec lahko fotokopira.

OBR-5

Gospodarski subjekt: __________________________

Naročnik: ______________________________

POOBLASTILO

(izpolni ponudnik v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo)

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel in zanje priložil podatke.

Datum:_________________						Žig in podpis ponudnika:

OBR – 6

Gospodarski subjekt: __________________________

Naročnik: ______________________________

I  Z  J  A  V  A

ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Dovoljujemo naročniku _________________________, da lahko za namene javnega naročila _____________________________, objavljenega na portalu javnih naročil, z dne ____________, pod št. ob-______ , pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

Ime in priimek:_________________________EMŠO______________ Podpis:____________

Ime in priimek: ________________________EMŠO ______________ Podpis:____________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

______________________________________________________________________ ,

objavljen na portalu javnih naročil pod št. ob- ____, z dne ____________ .

Datum:____________		         Žig	                 Podpis gospodarskega subjekta:

OBR – 7

Gospodarski subjekt: __________________________

Naročnik: ______________________________

I  Z  J  A  V  A

O PLAČILNIH POGOJIH

Pogodbeno vrednost bo naročnik plačeval po, s strani gradbenega nadzora, potrjenih začasnih mesečnih situacijah in s končno obračunsko situacijo po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti.

Začasne mesečne situacije mora izvajalec dostaviti zastopniku naročnika (odgovorni vodja nadzora) do 5. (petega) dne v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 7 dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje naročniku v izplačilo.

Naročnik bo nesporni del situacije plačeval 30.-ti dan od dneva uradnega prejema.

Izvajalec del bo za izvedena dela izstavil situacijo v višini 50% vrednosti naročniku - Krajevni skupnosti, in 50% vrednosti sofinancerju - Občini Ormož, razen za sklopa 7 in 8, kjer se izstavi v celoti na Občino Ormož.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

______________________________________________________________________ ,

objavljen na portalu javnih naročil pod št. ob-____, z dne ____________.

Datum:____________		    Žig		          Podpis gospodarskega subjekta:

OBR – 8

Gospodarski subjekt: __________________________

Naročnik: ______________________________

IZJAVA O IZVEDENIH GRADNJAH V ZADNJIH PETIH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE S PODROČJA JAVNEGA NAROČILA

V zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila smo izvedli naslednje gradnje:

| Zap. Št. | Pogodbeni partner | Predmet pogodbe | Leto realizacije | Vrednost pogodbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

______________________________________________________________________ ,

objavljen na portalu javnih naročil pod št. ob- ____, z dne ____________.

Datum:_____________	                   Žig	                 Podpis gospodarskega subjekta:

OBR – 9

Gospodarski subjekt: __________________________

Naročnik: ______________________________

POTRDILO - REFERENCE

Podpisani izdajatelj potrdila:

____________________________________________________________________

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec:

____________________________________________________________________

za nas izvedel naslednje gradnje:

| Vrsta gradenj | Kraj | Datum | Po pog. št. | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V vrednosti ____________v obdobju od __________do __________.

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili po predpisih stroke. Vse gradnje so bile tudi ustrezno zaključene.

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Datum:________________

Žig 		       		Podpis izdajatelja potrdila:

OBR – 10

Gospodarski subjekt: __________________________

Naročnik: ______________________________

IZJAVA O KADRIH IN RAZPOLOŽLJIVI OPREMI

Izjavljamo, da razpolagamo z naslednjimi kadri, ki so usposobljeni za izvedbo razpisane gradnje in da razpolagamo s tehnično opremo za izvedbo javnega naročila.

| Zap. Št. | Ime in priimek | Leto zaposlitve | Strokovna izobrazba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Seznam razpoložljive opreme za gradnjo:

| Zap. Št. | Opis razpoložljive opreme za izvedbo gradenj |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |

Seznanjeni smo s tem, da lahko naročnik zahteva od nas ustrezna dokazila pred oddajo javnega naročila in da bomo na njegovo zahtevo ta dokazila tudi predložili.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za _____________________________objavljen na portalu javnih naročil pod št. ob- ______, z dne ____________.

Datum:_____________	                   Žig	                 Podpis gospodarskega subjekta:

OBR – 11

Gospodarski subjekt: __________________________

Naročnik: ______________________________

I  Z  J  A  V  A

Gospodarskega subjekta o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 77. členu Zakona o graditvi objektov in sicer za ________________________________________.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za _____________________________objavljen na portalu javnih naročil pod št. ob- _______, z dne ___________ .

Datum:_____________	                    Žig	                 Podpis gospodarskega subjekta:

OBR – 12

VZOREC 1 - GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke (zavarovalnice): _______________________

Kraj in datum: _______________________

Upravičenec: _______________________

Garancija št. _______________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. objave __________, z dne _______, za izvedbo naročila ___________________________________________,

za potrebe naročnika _______________________, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku garancijo v višini 3.000 EUR.

Banka (zavarovalnica) se zavezuje, da bo plačala naročniku navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,

- ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z

določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:

- originalno pisno naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. ________/_______.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar najkasneje 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ___________________ ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče kraja naročnika.

Banka (zavarovalnica)

(žig in podpis)

OBR – 13

Gospodarski subjekt: __________________________

Naročnik: ______________________________

I  Z  J  A  V  A

O ZAGOTAVLJANJU USTREZNE OBLIKE FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izjavljamo, da bomo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili bančno garancijo oz. drugo ustrezno finančno zavarovanje v višini 10% pogodbene obveznosti ob sklenitvi pogodbe, v kolikor bomo izbrani na javnem razpisu.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za ___________________________objavljen na Portalu javnih naročil pod št. ob-________, z dne _________ .

Datum:_____________	                   Žig	                 Podpis gospodarskega subjekta:

OBR - 13 A

VZOREC 2:  GARANCIJA  ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

# Naziv banke:

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija  št. ________

V skladu s pogodbo ____________________________________________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) _____________________________________________ in ___________________________

(naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo) ______________________

(predmet pogodbe) v vrednosti ____________EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednja dela:

- _____________________________________________________

- _____________________________________________________

- _____________________________________________________

v skupni vrednosti ____________EUR (z besedo______________________________)

v roku ________(datum, dni mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo prodajalca (izvajalca) se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ________EUR, če prodajalec (izvajalec) svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do _____________________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka   (žig, podpis)

OBR – 14

Gospodarski subjekt: __________________________

Naročnik: ______________________________

I  Z  J  A  V  A

O ZAGOTAVLJANJU USTREZNE OBLIKE FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Izjavljamo, da bomo za odpravo napak v garancijskem roku predložili bančno garancijo oz. drugo ustrezno finančno zavarovanje v višini 5% pogodbene obveznosti ob sklenitvi pogodbe ob primopredaji del.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

__________________________________________________________________________.

objavljen na Portalu javnih naročil pod št. ob- ________, z dne ____________.

Datum:_____________	                    Žig	                 Podpis gospodarskega subjekta:

OBR - 14 A

VZOREC 3: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

# Naziv banke:

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija  št. ________

V skladu s pogodbo ____________________________________________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) _____________________________________________ in ___________________________

(naziv izvajalca) za izvedbo ____________________________________________

(predmet pogodbe) v vrednosti ____________EUR, je prodajalec (izvajalec) dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh  po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek ________ EUR če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja 30 dni po  poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ______________ .Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

OBR – 15

Gospodarski subjekt: __________________________

Naročnik: ______________________________

KROVNA IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

S polno odgovornostjo izjavljamo:

|  | da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom; |
| --- | --- |
|  | da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah; |
|  | da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. izvajalci v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe; |
|  | da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila; |
|  | da imamo plačane zapadle prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in prispevke za poškodbe pri delu; |
|  | da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila; |
|  | da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi; |
|  | da naša družba (podjetje ipd.) nima omejitve poslovanja z naročnikom v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2), ki določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved velja smiselno tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnem naročanju ter za koncesije in druge oblike javno - zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč. |

- da bomo v primeru, da bomo izbrani na javnem razpisu, na poziv naročnika posredovali podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Podatke  bomo posredovali naročniku v roku osmih (8) dni od prejema poziva.

10. da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo;

11. da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

12. da ponujamo vsa razpisana dela oz. razpisano blago v skladu z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji;

13. da bomo dela izvedli v ponujenem roku;

14. da smo seznanjeni z obstoječo dokumentacijo, s predvideno lokacijo izvajanja del ter predvidenim načinom izvedbe ter smo si ogledali obstoječe stanjem na terenu;

15. da smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, le-to objaviti na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15);

16. da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

17. bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

18. da se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

19. da smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

20. da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

21. da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

22. da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

__________________________________________________________________________.

objavljen na Portalu javnih naročil pod št. ob- ______, z dne ____________.

Datum:_____________	                    Žig	                 Podpis gospodarskega subjekta:

OBR – 16

Gospodarski subjekt: __________________________

Naročnik: ______________________________

IZJAVA O DOPUSTNIH POPRAVKIH RAČUNSKIH NAPAK

S polno odgovornostjo izjavljamo:

da v fazi ocenjevanja ponudb za predmetno javno naročilo dovoljujemo naročniku popravljanje nesporno ugotovljenih računskih napak.

Računske napake lahko naročnik odpravi na način, določen s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3.

Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika vse kopije strani ponudbene dokumentacije, ki vsebujejo računske napake popravili v roku treh dni od prejema poziva naročnika, tako da bomo pravilne vrednosti potrdili s podpisom in žigom. V nasprotnem primeru se bo štelo, da smo odstopili od ponudbe.

Za vse neodkrite napake odgovarjamo sami.

Izrecno izjavljamo, da se ta izjava šteje kot soglasje, opredeljeno v 7. odstavku 89. člena ZJN-3.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

__________________________________________________________________________.

Objavljen na Portalu javnih naročil pod št. ob- ______, z dne ____________.

Datum:_____________	                    Žig	                 Podpis gospodarskega subjekta:

OBR - 17

Gospodarski subjekt: __________________________

Naročnik: ______________________________

PREDRAČUN št. _____

Datum:_____________	                    Žig	                 Podpis gospodarskega subjekta:

Opomba: Popisi del so objavljeni na naši spletni strani zraven razpisne dokumentacije.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Opomba: Tehnično poročilo je objavljeno na naši spletni strani zraven razpisne dokumentacije.

OBR – 18

VZORCA POGODBE št. _____/_____

GRADBENA POGODBA

za vzdrževanje javnih poti – asfaltiranje udarnih jam na cestah - JP v KS (sklopi 1 – 6)

ki so jo sklenili:

1. KRAJEVNA SKUPNOST ___________________, davčna številka __________, ki jo zastopa predsednik sveta ___________________, kot naročnik

2. OBČINA ORMOŽ, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož, davčna številka SI 29924464, ki jo zastopa župan Alojz SOK, kot sofinancer

in

3. _______________________________, davčna številka ______________, ki ga zastopa direktor _________________, kot izvajalec

in

kakor sledi:

PREDMET POGODBE:

- člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (Portal javnih naročil, št. objave JN ________/2018-_____, z dne …….) je bil za:

# vzdrževanja javnih poti – asfaltiranje udarnih jam na cestah - JP v KS __________ za leto 2018,

kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila.

- člen

Dela se bodo izvajala po ponudbi izvajalca št. _______ z dne ____________, ki je sestavni del te pogodbe.

- člen

Vrednost del po tej pogodbi znaša ___________ EUR z zajetim DDV (z besedo: ______________________________________________ ___/00EUR). Dela po popisu iz ponudbenega predračuna v prejšnjem členu se izvedejo po fiksnih enotnih cenah na osnovi izmer.

ROKI:

- člen

Izvajalec prične z deli takoj po tem, ko postane pogodba veljavna. Rok za izvedbo del  je 30 dni po podpisu pogodbe. Rok za izvedbo je bistveni sestavni del pogodbe.

- člen

Izvajalec se zavezuje opraviti za investitorja in po njegovem naročilu morebitna presežna manjkajoča in nepredvidena dela. Za sestavljanje predračuna za to delo se bodo upoštevali elementi ponudbe ki so sestavni del pogodbe.

OBRAČUN DEL:

- člen

Izvajalec del bo za izvedena dela izstavil situacijo v višini 50% vrednosti naročniku - Krajevni skupnosti, in 50% vrednosti sofinancerju - Občini Ormož.

Naročnik in sofinancer bosta izvršena dela plačala 30. dan po prejemu računa, vsak za svoj del, na transakcijski račun izvajalca.

Naročnik in sofinancer si pridržujeta pravico korekcije priložene situacije, katera pa ne zadrži izplačila za nesporni znesek situacije.

Sporne postavke razčistijo pogodbene stranke in jih izvajalec obračuna v naslednji situaciji. Končni obračun mora izvajalec predati naročniku in sofinancerju najkasneje v roku 30 dni po dokončanju pogodbenih del.

7.   člen

Naročnik in sofinancer nista plačnika DDV v skladu s 76. a členom ZDDV-1, saj se opravljene storitve  nanašajo na neobdavčljivo dejavnost občine.

# NALOGE IZVAJALCA:

- člen

Izvajalec se zaveže, da:

- bo opravljal letno vzdrževanje javnih poti - asfaltiranje udarnih jam na cestah – JP v KS _____________,

- bo prevzeto delo opravil strokovno in pravočasno v roku 30 dni od podpisa pogodbe,

- ne bo brez soglasja naročnika spreminjal obsega in kakovosti navedenih del,

- bo za dela, navedena v 2. členu te pogodbe vodil zakonsko predpisano dokumentacijo iz katere je razvidna poraba sredstev in

- bo omogočil skrbniku pogodbe s strani naročnika ali sofinancerja, oziroma drugemu pooblaščenemu zastopniku naročnika ali sofinancerja kadarkoli vpogled v vso dokumentacijo in pregled nad izvedbo.

DELA S PODIZVAJALCI:

- člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _______ dani v postopku javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalcev.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

podizvajalec št. 1:

- naziv: _____________________________

- naslov: ____________________________

- matična številka: _____________________

- ID za DDV: _________________________

- transakcijski račun ____________________ pri _________________________

- ki ga zastopa: ___________________________________________________

- vrsta del: ______________________________________________________

- količina del: ____________________________________________________

- vrednost del: ___________________________________________________

- kraj izvedbe del: _________________________________________________

- rok izvedbe: ____________________________________________________

podizvajalec ______________________ je v ponudbi izvajalca z dne ______________, dne _____________ zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca – opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo

podizvajalec ___________________ v ponudbi izvajalca z dne ________________, dne _____________ ni zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do izvajalca. –

opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če izvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila

opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

opomba: drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedi naročila sodeloval s podizvajalci

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah v zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi.

V primeru vključitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi že vključenega podizvajalca, mora izvajalec naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi naslednje podatke:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (naziv, naslov, matična številka, ID za DDV, transakcijski račun, zakonite zastopnike),

- za vsakega od predlaganih podizvajalcev OBR-C – Izjava o izpolnjevanju pogojev z vlogo za pridobitev podatkov ali izpolnjen ESPD obrazec za vsakega od podizvajalcev,

- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in

- podatke o vrsti del, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec mora za vse podizvajalce, za katere v skladu z ZJN-3 neposredno plačilo ni obvezno,  najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedbo del po tej pogodbi.

- člen

V primeru, da bo naročnik ali sofinancer zamudil s plačilom situacije, ima izvajalec pravico zaračunavati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti do dneva izplačila situacije.

# POGODBENA KAZEN:

- člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne dokonča pogodbenih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (pet promilov) od vrednosti pogodbenih del za vsak dan zakasnitve. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 5 % (pet odstotkov) od skupne  vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

KVALITETA DELA:

- člen

Izvajalec bo izvršil delo iz te pogodbe po projektni dokumentaciji, po veljavnih standardih in tehničnih predpisih, v skladu z opisom del iz ponudbe in po določbah te pogodbe.

PREDAJA IN PREVZEM DEL:

- člen

Naročnik in izvajalec izvršita v 8 dneh po tem, ko je naročnik pismeno obveščen o dokončanju del pisno predajo in prevzem del. Napake, ugotovljene ob prevzemu odpravi izvajalec takoj na svoje stroške, razen, če jih je povzročil naročnik. Odstranitev napak in pomanjkljivosti je treba ugotoviti z zapisnikom.

# NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL:

- člen

Skrbnik pogodbe s strani KS ___________ je ___________, s strani Občine Ormož pa Marjan Munda.

Pooblaščeni zastopnik izvajalca del je ____________________.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA:

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

# KONČNE DOLOČBE:

- člen

Pogodbene stranke se zavezujejo nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe reševati predvsem sporazumno. V kolikor kljub prizadevanju pogodbenikov ne pride do sporazumne rešitve spora je za reševanje sporov pristojno sodišče.

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

Pogodba postane pravno veljavna s podpisom vseh pogodbenih strank. To pogodbo pravno veljavno podpišejo predstavniki vseh pogodbenih strank v šesti izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

Številka: 430-14/2018 04/81 KS _________

_______, dne ______________                               __________, dne ______________

IZVAJALEC:				           NAROČNIK:

_______________                                                    KS _____________

direktor					              Predsednik sveta

__________________                                        	_______________

Ormož, dne ______________

SOFINANCER:

OBČINA ORMOŽ

ŽUPAN

Alojz SOK, dr.vet.med.

GRADBENA POGODBA

za investicijsko vzdrževanje cest (sklopa 7 in 8)

ki sta jo sklenila:

1. OBČINA ORMOŽ, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož, davčna številka 29924464, ki jo zastopa župan Alojz SOK, kot naročnik

in

2. _________________________________________________, davčna številka ________, ki ga zastopa direktor _________________, kot izvajalec

kakor sledi:

PREDMET POGODBE:

1. člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (Portal javnih naročil, št. objave JN ________/2018-_____, z dne …….) je bil za:

Investicijsko vzdrževanje cest – mesto Ormož - Sklop 7 in

Investicijsko vzdrževanje cest  - Obnova vozišča LK 304381 Opekarniška cesta v dolžini 870m - Sklop 8,

kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila.

2. člen

Dela se bodo izvajala po ponudbi  izvajalca št. _________ z dne _________, ki je sestavni del te pogodbe.

CENA:

3. člen

Vrednost del po tej pogodbi znaša _____________________ EUR z zajetim DDV (z besedo: ______________________________________________________________  ___/00 EUR), in sicer za:

Investicijsko vzdrževanje cest – mesto Ormož - Sklop 7 _________________EUR z zajetim DDV,

Investicijsko vzdrževanje cest  - Obnova vozišča LK 304381 Opekarniška cesta v dolžini 870m - Sklop 8_____________________ EUR z zajetim DDV.

Dela po popisu iz ponudbenega predračuna v prejšnjem členu se izvedejo po fiksnih enotnih cenah na osnovi izmer.

ROKI:

4. člen

Izvajalec prične z deli takoj po tem, ko postane pogodba veljavna. Rok za izvedbo del je 2 meseca po podpisu pogodbe. Rok za izvedbo je bistveni sestavni del pogodbe.

5. člen

Izvajalec se zavezuje opraviti za investitorja in po njegovem naročilu morebitna presežna, manjkajoča in nepredvidena dela.

Za sestavljanje predračuna za to delo se bodo upoštevali elementi ponudbe, ki so sestavni del pogodbe.

OBRAČUN IN PLAČILA:

6. člen

Izvajalec bo izvršena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno obračunsko situacijo po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo nesporni del situacije izplačal 30.- ti (trideseti) dan po prejemu potrjene situacije.

Izvajalec bo predlog posamezne situacije dostavil v 1 izvodu zastopniku naročnika (odgovorni vodja nadzora) do 25. v mesecu za tekoči mesec, po uskladitvi pa v 4 izvodih zastopniku naročnika (odgovorni vodja nadzora) do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 7 dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje naročniku v izplačilo.

7. člen

V primeru, da bo naročnik zamudil s plačilom situacije, ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti do dneva izplačila situacije.

8. člen

Naročnik ni plačnik DDV v skladu s 76. a členom ZDDV-1, saj se opravljene storitve nanašajo na neobdavčljivo dejavnost občine.

NALOGE IZVAJALCA:

9. člen

Izvajalec se zaveže, da:

-  bo prevzeto delo opravil strokovno in pravočasno v roku 2 mesecev po podpisu pogodbe,

vključno s prevzemom objekta in dovoljenjem upravnega organa za poskusno obratovanje;

-  ne bo brez soglasja naročnika spreminjal obsega in kakovosti navedenih del;

-  bo za dela, navedena v 2. členu te pogodbe vodil zakonsko predpisano dokumentacijo iz

katere je razvidna poraba sredstev;

- bo omogočil skrbniku pogodbe s strani naročnika, oziroma drugemu pooblaščenemu

zastopniku naročnika kadarkoli vpogled v vso dokumentacijo in pregled nad izvedbo.

DELA S PODIZVAJALCI:

10. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _______ dani v postopku javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalcev.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

podizvajalec št. 1:

- naziv: _____________________________

- naslov: ____________________________

- matična številka: _____________________

- ID za DDV: _________________________

- transakcijski račun ____________________ pri _________________________

- ki ga zastopa: ___________________________________________________

- vrsta del: ______________________________________________________

- količina del: ____________________________________________________

- vrednost del: ___________________________________________________

- kraj izvedbe del: _________________________________________________

- rok izvedbe: ____________________________________________________

podizvajalec ______________________ je v ponudbi izvajalca z dne ______________, dne _____________ zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca – opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo

podizvajalec ___________________ v ponudbi izvajalca z dne ________________, dne _____________ ni zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do izvajalca. –

opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če izvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila

opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

opomba: drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedi naročila sodeloval s podizvajalci

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah v zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi.

V primeru vključitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi že vključenega podizvajalca, mora izvajalec naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi naslednje podatke:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (naziv, naslov, matična številka, ID za DDV, transakcijski račun, zakonite zastopnike),

- za vsakega od predlaganih podizvajalcev OBR-C – Izjava o izpolnjevanju pogojev z vlogo za pridobitev podatkov ali izpolnjen ESPD obrazec za vsakega od podizvajalcev,

- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in

- podatke o vrsti del, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec mora za vse podizvajalce, za katere v skladu z ZJN-3 neposredno plačilo ni obvezno,  najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedbo del po tej pogodbi.

ZAVAROVANJE:

11. člen

Izvajalec mora imeti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1 – UPB1; Uradni list RS, št. 102/2004 in spremembe) zavarovano svojo odgovornost za škodo pri izvedbi del, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

Izvajalec del je dolžan na lastne stroške vsa izvršena dela zaščititi proti vremenskim vplivom in drugimi poškodbami. Izvajalec je dolžan pri zavarovalnici zavarovati svojo opremo in opremo podizvajalcev proti vsem rizikom do predaje objekta in je za to polno odgovoren.

V primeru, da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti zaradi odgovornosti izvajalca, mora le-ta na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi določili in navodili naročnika.

Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzročeno ob izvajanju pogodbenih obveznosti. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam.

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi v času gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja.

VAROVANJE IN UPRAVLJANJE GRADBIŠČA:

12. člen

Izvajalec mora ustrezno zavarovati dele objekta oziroma prostore naročnika, ki jih bo uporabljal pri izvajanju del.

Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje, ima izvajalec naslednje obveznosti:

- zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;

- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

- če bi vplivala izvedba del na prometno ureditev državnih cest, se rešitev predhodno uskladi z njihovim upravljavcem.

Izvajalec mora pred pričetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile obvozom in transportom med gradnjo.

Izvajalec mora opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo najmanj vpliva na prebivalstvo in na obratovanje potniškega terminala in drugih objektov.

Izvajalec mora sanirati in povrniti v prvotno stanje vse poti, ceste in dele objekta oziroma prostore naročnika, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane.

Izvajalec mora poskrbeti tudi za naslednje ukrepe:

- zagotoviti nemoteno komunalno - energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih komunalno - energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in jih takoj obnoviti, če se poškodujejo pri gradnji;

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zemljišč ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabšana požarna varnost bližnjih objektov in območij;

- z vlaženjem sipkega materiala in nezaščitenih površin je potrebno preprečiti nenadzorovan raznos gradbenega materiala z območja gradbišč s prevoznimi sredstvi ter prašenje z objekta, začasnih odlagališč materiala ter gradbišča;

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda (tako površinskih vodotokov kot podtalnice), ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi (npr. cementne odplake itd.), oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma služb;

- sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.

Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno - energetske ali druge infrastrukture, naprav, napeljave, objektov, bremeni izvajalca. Izvajalec nosi stroške ureditve, ki je določena v tem členu in ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev.

ZAŠČITA OKOLJA:

13. člen

(Izvajalec mora v času trajanja gradnje na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja morajo biti vsebovani v ponudbeni ceni.

Izvajalec mora delo organizirati tako, da:

- se pri gradnji uporablja čisto tehnologijo in brezhibne stroje;

- za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih povzročajo gradbeni stroji;

- bo na gradbišču hranil ali začasno skladiščil odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

- bo sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naročniku predložil potrdilo o tem;

- bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakršnih koli drugi odpadki odpeljani na primerno deponijo t.j. urejena odlagališča gradbenega materiala, da ne bi v času gradnje prišlo do onesnaženja;

- ne bo odlagal odvečnega izkopanega materiala na najboljša kmetijska zemljišča, v gozd ali območja naravnih vrednot, kulturne dediščine ali na druga varovana območja.

POGODBENA KAZEN:

14. člen

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

KVALITETA DELA:

15. člen

Izvajalec bo izvršil delo iz te pogodbe po dokumentaciji, po veljavnih standardih in tehničnih predpisih, v skladu z opisom del iz ponudbe ali po določbah te pogodbe.

PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL:

16. člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti se izvajalcu določi rok za njihovo odpravo. Po pisni izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se ponovno pregleda izvršena dela in izvrši primopredajo, ter pristopi h končnemu obračunu.

Za primopredajo se sestavi komisija predstavnikov naročnika, uporabnika, izvajalca ter strokovnega nadzora, ki zapisniško prevzame dela.

Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo.

Izjavo o odpravi pomanjkljivosti pripravi izvajalec, potrdi pa nadzorna služba naročnika.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije ter garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

Dostava garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi je tudi pogoj za plačilo končne situacije.

Izvajalec mora garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi dostaviti pred potekom garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

GARANCIJSKA DOBA:

17. člen

Garancijski rok za izvedeno delo po tej pogodbi traja 3 leta od dneva prevzema del. V garancijski dobi je izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti vse hibe, ki bi nastale na delih iz prvega člena te pogodbe po njegovi krivdi in niso posledica rabe objekta.

NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL:

18. člen

Skrbnik pogodbe je Boris Novak.

Izvajalec se zavezuje, da bo skrbnika pogodbe obveščal o postopku izvajanja del v vseh fazah gradnje.

Pooblaščeni zastopnik izvajalca del je ___________________.

ODSTOP OD POGODBE:

19. člen

Naročnik lahko odstopi od  pogodbe brez obveznosti do izvajalca v naslednji primerih:

- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika ter naknadnem roku z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli za več kot dvajset dni

- če izvajalec dela izvaja nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke ter s takšnim početjem kljub opozorilom nadzornega organa oziroma predstavnika občine nadaljuje.

- če izvajalec bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe, (razen prostovoljne likvidacije, zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev.

Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi  katerih pogodbo razdirata. Izvajalec je dolžan ne glede na razdrtje pogodbe, izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe. Izvajalec mora v vseh primerih razdrtja pogodbe, na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA:

20. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

KONČNE DOLOČBE:

21. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe reševati predvsem sporazumno.

V kolikor kljub prizadevanju pogodbenikov ne pride do sporazumne rešitve spora je za reševanje spora pristojno sodišče.

22. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca navedene v 2. členu te pogodbe sestavni del te pogodbe še potrjena razpisna dokumentacija.

23. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita da bo izvajalec:

- v roku 15 dni po podpisu te pogodbe naročniku dostavil garancijo za dobro izvedbo

pogodbenih obveznosti,

- po prevzemu del naročniku izroči garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Izplačilo končne situacije bo naročnik zadržal do prejema garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

24. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

25. člen

Pogodba postane pravno veljavna s predložitvijo dokumentov prve alinee 23. člena te pogodbe. To pogodbo pravno veljavno podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank v štirih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak po dva izvoda.

Številka: 430-14/2018  04/81

Ormož, dne ______________

| I Z V A J A L E C : | N A R O Č N I K : |
| --- | --- |
|  | OBČINA ORMOŽ ŽUPAN Alojz SOK, dr.vet.med. |